1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Строительство и реконструкция горных предприятий» являются:

- владение навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов;

- владение основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов;

- формирование у студентов представления о технике, технологии и организации работ при строительстве и реконструкции горных предприятий;

- получение теоретических сведений в области технологии строительства и реконструкции горных предприятий;

- приобретение практических навыков разработки графиков организации строительства и реконструкции горных предприятий.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки специалиста

Дисциплина «Строительство и реконструкция горных предприятий» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения следующих дисциплин: «Геология», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Строительная геотехнология»,  «Проведение и крепление горных выработок», «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для последующего успешного освоения следующих дисциплин: «Вентиляция шахт», «Управление качеством руд при добыче».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Строительство и реконструкция горных предприятий» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-1 владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов |  |
| Знать | - основы геологии и методы определения физико-механических свойств горных пород; - технологические и физико-механические свойства горных пород и массивов; - технические и организационные принципы формирования технологических схем строительства и реконструкции горных предприятий. |
| Уметь | - использовать программы для формирования данных для анализа; - разрабатывать графики организации работ при строительстве и реконструкции горных предприятий; - обосновывать рациональные параметры технологических схем строительства и реконструкции горных предприятий и выбирать технические средства их реализации. |
| Владеть | - горной терминологией; - навыками сбора данных для анализа проектной и рабочей документации, а также документаций по работе предприятия; - методами технико-экономического обоснования проектных решений по строительству и реконструкции горных предприятий. |
| ПК-3 владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов |  |
| Знать | - основные технико-экономические показатели работы горного предприятия; - графические методы анализа экономических и технико-технологических данных; - методику построения графика организации работ при строительстве и реконструкции горных предприятий. |
| Уметь | - использовать нормативные и иные документы для формирования исходных данных для расчетов; - рассчитывать технико-экономические показатели строительстве и реконструкции горных предприятий; - дать анализ полученным технико-экономическим показателям. |
| Владеть | - навыками работы с проектно-сметной документацией; - методами разработки проектной документации для строительства и реконструкции горных предприятий; - навыками обоснования выбора проектных решений. |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 10,2 акад. часов:

–	аудиторная – 8 акад. часов;

–	внеаудиторная – 2,2 акад. часов

–	самостоятельная работа – 129,9 акад. часов;

–	подготовка к зачету – 3,9 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Строительство горных предприятий | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проектирование строительства (реконструкции) горных предприятий | 5 | 1 |  | 1 | 12 | Подготовка к лекционным занятиям | Семинарское занятие | ПК-1-зув |
| 1.2. Строительство шахтных стволов | 5 | 1 |  |  | 12 | Подготовка к лекционным и практическим занятиям | Аудиторная контрольная работа №1: Строительство шахтных стволов | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| 1.3. Строительство камер большого поперечного сечения | 5 |  |  |  | 12 | Подготовка к лекционным занятиям | Семинарское занятие | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| 1.4. Строительство технологического комплекса на поверхности рудников и его оборудование | 5 |  |  |  | 12 | Подготовка к лекционным занятиям | Устный опрос | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| 1.5. Календарный план горно-капитальных работ | 5 |  |  | 1/1И | 12,9 | Выполнение расчетно-графической работы | Проверка расчетно-графической работы | ПК-3-ув |
| Итого по разделу | 5 | 2 |  | 2/1И | 60,9 | Подготовка к устному опросу | Устный опрос | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| 2. Реконструкция горных предприятий | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общие сведения | 5 | 1 |  |  | 14 | Подготовка к лекционным занятиям | Устный опрос | ПК-3-зув |
| 2.2. Углубка шахтных стволов | 5 | 1 |  | 1 | 14 | Подготовка к лекционным и практическим занятиям | Аудиторная контрольная работа №2: Углубка шахтных стволов | ПК-1-зув |
| 2.3. Расширение вертикальных стволов | 5 |  |  | 1/1И | 14 | Подготовка к лекционным занятиям | Семинарское занятие | ПК-3-зув |
| 2.4. Ремонт и восстановление крепи и армировки стволов | 5 |  |  |  | 14 | Подготовка к лекционным занятиям | Семинарское занятие | ПК-3-ув |
| 2.5. Откачка воды из затопленных выработок при строительстве и эксплуатации шахт и рудников | 5 |  |  |  | 13 | Поиск дополнительной информации | Семинарское занятие | ПК-3-ув |
| Итого по разделу | 5 | 2 |  | 2/1И | 69 | Подготовка к устному опросу | Устный опрос | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| Итого по курсу | 5 | 4 |  | 4/2И | 129,9 | Подготовка к зачету, выполнение курсового проекта | Зачет с оценкой, курсовой проект | ПК-1-зув, ПК-3-зув |
| Итого по дисциплине | 5 | 4 |  | 4/2И | 129,9 | Подготовка к зачету, выполнение курсового проекта | Зачет с оценкой, курсовой проект | ПК-1-зув, ПК-3-зув |

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Строительство и реконструкция горных предприятий» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Строительство и реконструкция горных предприятий» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информаций, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал, изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях-консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятий используется работа в команде, контекстное обучение, обучение на основе опыта, «мозговой штурм» и традиционный семинар.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий и докладов для практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:

- Виды проектирования строительства (реконструкции) горных предприятий.

- Технико-экономическое обоснование строительства (реконструкции) горных предприятий. Состав технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства (реконструкции) рудника и задачи, решаемые в нём.

- Стадии проектирования горных предприятий. Состав проекта горного предприятия. Периоды строительства горного предприятия.

- Проект организации строительства горного предприятия. Проект производства работ.

- Буровзрывной способ строительства камер большого поперечного сечения: передовым забоем с последующим расширением; сплошным забоем; уступным забоем; слоями в направлении сверху вниз или снизу вверх.

- Строительство камер с предварительным креплением, горизонтальными слоями, со скважинной отбойкой.

- Последовательность сооружения камеры загрузочного устройства по совмещенной схеме. Последовательность сооружения бункерных камер.

- Технологии расширения ствола: с остановкой подъёма без сохранения вентиляции, с остановкой подъёма без изменения и с изменением формы поперечного сечения, без прекращения работы подъёма.

- Способы ремонта и восстановления крепи стволов. Перекрепление стволов с переносных рабочих полков, с подъёмных сосудов, с подвесных передвижных полков, путём засыпки на восстанавливаемом участке. Переармирование ствола. Замена подъёмных сосудов с сохранением подъёма, с усилением подъёмной машины, с изменением привода, копра, приёмного бункера.

- Ликвидация внезапных прорывов воды в горные выработки с помощью: открытого водоотлива, строительства перемычек, тампонирования с земной поверхности, подводного бетонирования.

Перечень тем для подготовки к устным опросам:

- Строительство камер большого поперечного сечения.

- Строительство технологического комплекса на поверхности рудников и его оборудование.

- Устройство поверхности рудников.

- Технологические схемы переработки руд чёрных и цветных металлов. Схемы погрузки и складирования.

- Компоновка надшахтного здания и оборудования. Функции дробильно-сортировочных фабрик и оборудование. Погрузочные устройства и склады руды. Конвейерные галереи. Склады породы. Вспомогательные здания и сооружения.

- Причины реконструкции рудников. Цели и задачи реконструкции рудников.

- Расширение вертикальных стволов.

- Ремонт и восстановление крепи и армировки стволов.

- Откачка воды из затопленных выработок при строительстве и эксплуатации шахт и рудников.

Темы для подготовки к аудиторным контрольным работам:

- Строительство шахтных стволов:

- выбрать схему строительства вертикального ствола;

- выбрать способ рассечки сопряжений: сплошным забоем, слоями сверху вниз, слоями снизу вверх, посредством проведения бортовых выработок, комбинированная;

- определить подготовительные работы перед армированием ствола;

- выбрать технологическую схему армирования стволов: последовательную, параллельную или совмещённую;

- составить сводный проект производства работ (ППР) по строительству ствола.

2. Углубка шахтных стволов:

- определить этапы углубки;

- выбрать способ и технологическую схему углубки;

- выявить особенности проветривания углубляемой части стволов для различных технологических схем;

- выявить особенности возведения бетонной крепи при углубке стволов;

- определить способ приготовления и транспортирования бетонной смеси;

- выявить особенности армирования углубляемой части ствола;

- выбрать комплексы проходческого оборудования для углубки стволов;

- выбрать способ и технологическую схему рассечки сопряжений околоствольных дворов при углубке стволов.

Расчетно-графическая работа: разработать календарный план горно-капитальных работ. В плане отобразить продолжительность  подготовительного периода, сроки строительства копров, нормативы скоростей проходки выработок.

Курсовой проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать, применять теоретические знания при выполнении практических расчетных и графических работ.

В начале изучения дисциплины преподаватель предлагает обучающимся на выбор перечень тем курсовых проектов. Обучающийся самостоятельно выбирает тему курсового проекта. Совпадение тем курсовых проектов у студентов одной учебной группы не допускается. Утверждение тем курсовых проектов проводится ежегодно на заседании кафедры.

После выбора темы преподаватель формулирует задание по курсовому проекту и рекомендует перечень литературы для его выполнения. Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность обучающимся более полно изложить материал по выбранной им теме.

В процессе выполнения курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах выбранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, выполнить расчетно-графическую часть курсового проекта, разобрать и обосновать практические предложения.

Преподаватель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается.

Курсовой проект должен быть оформлен в соответствии с СМК-О-СМГТУ-42-09 «Курсовой проект (работа): структура, содержание, общие правила выполнения и оформления».

Примерный перечень тем курсовых проектов представлен в разделе 7 «Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации».

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов |  |  |
| Знать | - основы геологии и методы определения физико-механических свойств горных пород; - технологические и физико-механические свойства горных пород и массивов; - технические и организационные принципы формирования технологических схем строительства и реконструкции горных предприятий. | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Состав технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства или реконструкции рудника и задачи, решаемые в нём. - Задание на проектирование строительства или реконструкции рудника и его состав. - Основные задачи бизнес-плана строительства (реконструкции) горного предприятия. - Назначение проекта организации строительства (ПОС). Требования к нему и его состав. - Назначение и состав проекта производства работ (ППР). Состав технологической карты на проведение горной выработки. - Назначение и состав проекта производства работ (ППР). Состав технологической карты на проведение горной выработки. - Периоды строительства подземных сооружений и их сущность. - Назначение строительного генерального и ситуационного планов. - Виды представления календарных планов строительства (реконструкции) горного предприятия. - Понятия: «Армирование ствола», «Армировка ствола» и «Ярус армировки». Типы армировок, их состав и области их применения. - Схемы расположения жёстких проводников относительно подъёмных сосудов и области их применения. - Достоинства и недостатки жёсткой и гибкой армировок. - Состав подготовительных работ перед армированием ствола. - Сущность работ по переходу от первого ко второму периоду строительства рудника. - Состав и назначение выработок центрального водоотлива. - Способы проходки восстающих выработок и области их применения. - Виды работ при воспроизводстве шахтного фонда горных предприятий и их сущность. - Причины реконструкции рудников. - Цели и задачи реконструкции рудников. - Основные рекомендации по реконструкции горных предприятий. - Понятия «Способ углубки», «Схема углубки» и «Шаг углубки». Варианты способов и схем углубки. Особенности углубки стволов по сравнению с сооружением. - Классификация способов и технологических схем рассечки сопряжений околоствольных дворов при углубке стволов. - Способы ремонта и восстановления крепи стволов. - Причины нарушения армировки стволов и способы её восстановления. - Особенности работ по расширению ствола по сравнению с его проходкой. Варианты расширения стволов. - Способы ликвидации внезапных прорывов воды в горные выработки и условия их применения. - Конструкции фильтрующих и водонепроницаемых перемычек при ликвидации внезапных прорывов воды в горные выработки. - Последовательность тампонирования с поверхности земли при ликвидации внезапных прорывов воды в горные выработки. - Способы подводного бетонирования при ликвидации внезапных прорывов воды в горные выработки. |
| Уметь | - использовать программы для формирования данных для анализа; - разрабатывать графики организации работ при строительстве и реконструкции горных предприятий; - обосновывать рациональные параметры технологических схем строительства и реконструкции горных предприятий и выбирать технические средства их реализации. | Расчетно-графическая работа: разработать календарный план горно-капитальных работ. В плане отобразить продолжительность подготовительного периода, сроки строительства копров, нормативы скоростей проходки выработок. |
| Владеть | - горной терминологией; - навыками сбора данных для анализа проектной и рабочей документации, а также документаций по работе предприятия; - методами технико-экономического обоснования проектных решений по строительству и реконструкции горных предприятий. | Примерный перечень тем курсовых проектов: - Технико-экономическое обоснование строительства (реконструкции) конкретного горного предприятия. - Строительство технологического комплекса на поверхности на примере рудника и его оборудование. - Устройство поверхности на примере рудника. - Компоновка надшахтного здания и оборудования на примере горного предприятия. |
| ПК-3 владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов |  |  |
| Знать | - основные технико-экономические показатели работы горного предприятия; - графические методы анализа экономических и технико-технологических данных; - методику построения графика организации работ при строительстве и реконструкции горных предприятий. | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Схемы строительства вертикального ствола и их выбор. - Этапы строительства стволов и их сущность. - Классификация схем строительства вертикальных стволов рудников. - Состав работ подготовительного периода строительства ствола. Факторы, определяющие его продолжительность. - Классификация схем сооружения технологических отходов стволов шахт. Их сущность, области применения, достоинства и недостатки. - Последовательность сооружения устьев стволов шахт. Применяемые технические средства. - Варианты оснащения устья ствола для сооружения ствола по бескопровой схеме. Их сущность. - Сущность комбайновой технологии проведения ствола, область её применения, достоинства и недостатки. - Особенности рассечки сопряжений клетевых и скиповых стволов с околоствольными дворами. - Сущность рассечки сопряжения сплошным забоем. Область её применения, достоинства и недостатки. - Сущность рассечки сопряжения слоями сверху вниз. Область её применения, достоинства и недостатки. - Сущность рассечки сопряжения слоями снизу вверх. Область её применения, достоинства и недостатки. - Сущность рассечки сопряжения посредством проведения бортовых выработок. Область её применения, достоинства и недостатки. - Сущность комбинированной рассечки сопряжения. Область её применения, достоинства и недостатки. - Последовательность сооружения камеры загрузочного устройства по совмещенной схеме. - Последовательность сооружения бункерных камер. - Сущность способов и технологических схем рассечки сопряжений околоствольных дворов при углубке стволов. - Порядок проектирования оснащения ствола. Требования к расположению проходческого оборудования в стволе. - Критерии оценки эффективности технических решений по оснащению стволов. - Выбор наиболее целесообразного времени начала выполнения работ по реконструкции. - Технологические схемы армирования стволов и их сущность. - Сущность последовательной схемы армирования стволов, область применения, достоинства и недостатки. - Сущность параллельной схемы армирования стволов, область применения, достоинства и недостатки. - Сущность схемы армирования ствола одновременно с его проведением, область применения, достоинства и недостатки. - Достоинства и недостатки различных технологических схем армирования стволов. - Состав сводного проекта производства работ по строительству ствола. Сводный график сооружения ствола. - Технологические схемы проведения камер и области их применения. - Сущность технологической схемы углубки стволов сверху вниз с разгрузкой породы на поверхности. Варианты устройства бадьевого отделения. Область применения схемы, её достоинства и недостатки. - Сущность технологической схемы углубки стволов сверху вниз с разгрузкой породы на рабочем или вентиляционном горизонтах. Варианты устройства бадьевого отделения. Область применения схемы, её достоинства и недостатки. - Сущность технологической схемы углубки стволов сверху вниз с разгрузкой породы на углубочном горизонте. Область применения схемы, её достоинства и недостатки. - Сущность комбинированного способа углубки стволов. Возможные технологические схемы. Область применения способа, его достоинства и недостатки. - Сущность технологической схемы углубки стволов снизу вверх. Область применения схемы, её достоинства и недостатки. - Сущность технологической схемы углубки стволов на несколько горизонтов. Варианты технологической схемы. Область их применения, достоинства и недостатки. - Состав работ подготовительного периода при углубке стволов по различным технологическим схемам. - Конструктивные варианты предохранительных устройств при углубке стволов. Область их применения, достоинства и недостатки. - Технологические схемы ликвидации породных целиков. - Требования, предъявляемые к предохранительным полкам в стволах. - Комбинированные предохранительные устройства в стволах. Конструктивные особенности. Область их применения, достоинства и недостатки. - Особенности проветривания углубляемой части стволов для различных технологических схем. Схемы проветривания. - Особенности возведения бетонной крепи при углубке стволов. Способы приготовления и транспортирования бетонной смеси. - Состав оборудования, предназначенного для оснащения стволов при их углубке. - Комплексы проходческого оборудования для углубки стволов. Их состав, достоинства, недостатки и область применения. - Особенности армирования углубляемой части ствола. - Сущность технологических схем углубки наклонных стволов и уклонов. Области их применения, достоинства и недостатки. - Сущность технологических схем проведения слепых стволов. - Схема расположения проходческого оборудования в копровой части слепого ствола при его проведении. - Схемы перекрепления ствола и условия их применения. |
| Уметь | - использовать нормативные и иные документы для формирования исходных данных для расчетов; - рассчитывать технико-экономические показатели строительстве и реконструкции горных предприятий; - дать анализ полученным технико-экономическим показателям. | Аудиторная контрольная работа № 1 «Строительство шахтных стволов»: - выбрать схему строительства вертикального ствола; - выбрать способ рассечки сопряжений: сплошным забоем, слоями сверху вниз, слоями снизу вверх, посредством проведения бортовых выработок, комбинированная; - определить подготовительные работы перед армированием ствола; - выбрать технологическую схему армирования стволов: последовательную, параллельную или совмещённую; - составить сводный проект производства работ (ППР) по строительству ствола. Аудиторная контрольная работа № 2 «Углубка шахтных стволов»: - определить этапы углубки; - выбрать способ и технологическую схему углубки; - выявить особенности проветривания углубляемой части стволов для различных технологических схем; - выявить особенности возведения бетонной крепи при углубке стволов; - определить способ приготовления и транспортирования бетонной смеси; - выявить особенности армирования углубляемой части ствола; - выбрать комплексы проходческого оборудования для углубки стволов; - выбрать способ и технологическую схему рассечки сопряжений околоствольных дворов при углубке стволов. |
| Владеть | - навыками работы с проектно-сметной документацией; - методами разработки проектной документации для строительства и реконструкции горных предприятий; - навыками обоснования выбора проектных решений. | Примерный перечень тем курсовых проектов: - Проектирование конкретного горного предприятия: стадии проектирования, состав проекта горного предприятия, периоды строительства горного предприятия. - Буровзрывной способ строительства камер большого поперечного сечения на примере горного предприятия. - Строительство камер с предварительным креплением на примере горного предприятия. - Строительство камер горизонтальными слоями на примере горного предприятия. - Строительство камер со скважинной отбойкой на примере горного предприятия. - Технико-экономическое обоснование выбора технологии расширения ствола на примере горного предприятия. - Технико-экономическое обоснование выбора способа ремонта и восстановления крепи стволов на примере горного предприятия. - Ликвидация внезапных прорывов воды в горные выработки на примере горного предприятия. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Строительство и реконструкция горных предприятий» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с оценкой и в форме выполнения и защиты курсового проекта.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе его написания обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса «Строительство и реконструкция горных предприятий». При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать, применять теоретические знания при выполнении практических расчетных и графических работ.

В процессе выполнения курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах выбранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, выполнить расчетно-графическую часть курсового проекта, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – проект выполнен в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты проекта обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Боровков Ю.А. Технология добычи полезных ископаемых подземным способом [Электронный образовательный ресурс]: Мультимедийное обучающее электронное издание / Ю.А. Боровков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков; ООО «Академия-Медиа». – М., 2012. – Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/293731

2. Протосеня А.Г. Строительство горных предприятий и подземных сооружений [Электронный образовательный ресурс]: Учебник / А.Г. Протосеня, И.Е. Долгий,  В.И. Очкуров; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». – СПб., 2015. – Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/305353

3. Шахтное и подземное строительство: Учеб. для вузов: В 2 т. / Б.А. Картозия и др. – М.: Изд-во Академии горных наук, 2012

б) Дополнительная литература:

1. Боровков Ю.А. Основы горного дела [Электронный образовательный ресурс]: Мультимедийное обучающее электронное издание / Ю.А. Боровков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков; ООО «Академия-Медиа». – М., 2012. – Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/293730

2. Веселов Ю.А. Углубка стволов шахт: Справочник. 1989. – 239 с.

3. Веселов Ю.А. Прогрессивная технология и механизация углубки стволов шахт. 1986. – 188 с.

4. Веселов Ю.А. Оснащение стволов при их сооружении и углубке. 1982. – 224 с.

5. Жигалов М.Л., Ярунин С.А. Технология, механизация и организация подземных горных работ: Учебник для вузов.- М.: Недра, 1990.

6. Калмыков В.Н. Процессы подземных горных работ [Электронный образовательный ресурс]: Учебное пособие / В.Н. Калмыков, И.Т. Слащилин, Э.Ю. Мещеряков; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова». – Магнитогорск, 2013. – Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/296509

7. Насонов И.Д. и др. Технология строительства горных предприятий. – М.: Недра, 1990.

8. Першин В.В. Организация строительства горных выработок. Справочное пособие. – М.: Недра, 1992. – 224 с.

9. Смирняков В.В. и др. Технология строительства горных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1989. – 573 с.

10. Строительство стволов шахт и рудников Справочник / Под ред. О.С. Докукина и Н.С. Болотских. – М.: Недра, 1991. – 516 с.

11. Технологические схемы армирования вертикальных стволов. ВНИИОМШС. МУП СССР. Харьков. 1981.

12. Федюкин В.А., Федунец Б.И. Реконструкция горных предприятий. 1988. 304 с.

в) Методические указания:

1. Альбом типовых сечений вертикальных стволов и горизонтальных выработок. Магнитогорск, 2001.

2. Методические указания по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий месторождений с подземным способом (Приложение к ВНТП 13-2-93) Санкт-Петербург. Гипроруда, 1993.

3. Руководство по применению типовых сечений горных выработок для рудников цветной металлургии СССР. – М.: Министерство цветной металлургии СССР. 1987.

4. Слащилин И.Т. Оконтуривание запасов рудных месторождений и обоснование производственной мощности рудника [Электронный образовательный ресурс]: Методические указания для студентов / И.Т. Слащилин, О.В. Петрова, И.И. Айбиндер; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова». – Магнитогорск, 2013. – Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/297541

5. Слащилин И.Т. Проектирование горных предприятий [Электронный образовательный ресурс]: Программа курса и методические указания для студентов / И.Т. Слащилин, А.А. Гоготин; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова». – Магнитогорск, 2010. – Режим доступа: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/297542

6. Технологические схемы армирования вертикальных стволов. ВНИИОМШС. МУП СССР. Харьков. 1981.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoind Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 Д-1347-17 от 20.12.2017 Д-1481-16 от 25.11.2016 | 28.01.2020 21.03.2018 25.12.2017 |
| 7 Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

Интернет ресурсы

1. Горная техника 2014. Каталог-справочник [электронный ресурс]. http://slavutich-media.ru/catalog/gornaya_tehnika/

2. Профессиональная база данных «Scopus» https://www.scopus.com/

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://studentlibrary.ru/

4. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/

6. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» https://www.book.ru/

7. Электронно-библиотечная система «znanium.com» http://znanium.com/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (мультимедийный проектор, экран) |
| Аудитории для проведения практических работ и семинарских занятий | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (мультимедийный проектор, экран); наглядные учебные пособия, таблицы, плакаты, демонстрационные образцы |
| Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, Autodesk Autocad, Surpaс, Micromine, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; наглядные учебные пособия, таблицы, плакаты, демонстрационные образцы |
| Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации (мультимедийный проектор, экран); наглядные таблицы, плакаты, демонстрационные образцы |
| Аудитории для самостоятельной работы (компьютерные классы, читальные залы библиотеки) | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, Autodesk Autocad, Surpaс, Micromine, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, книжные шкафы, металлические шкафы, столы для профилактического обслуживания учебного оборудования |